D独立复核记录

校园二手交易与物品流转平台

2026年10月22日

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

1 输入与范围	3

2 方法与实际执行	3

3 质量报告A项逐项复核	4

4 问题处理及结论范围	4

5 多agent意见核查与覆盖判断	5

6 给C与实际成员的交接	5

项目：校园二手交易与物品流转平台。版本D-review-v1，日期2026年10月22日。编制与执行为D侧AI助手，人工责任为成员D。本附件供C汇编质量报告，记录实际静态、图形、程序及页面核查；它不替代学生观察或业务签认。

1 输入与范围

C输入提交244fe58dd61fcd8277389fceb4ed9baeefd580e5；A业务版本A-business-v2-2026-10-20，B模型B-model-v2-2026-10-21，C原型C-prototype-v1.1。D整合稿以C完整文档补7.1/7.2/7.4和第8章，43页、52个目录条目。源质量报告是10月21日C-validation-v1，保留7组页面的历史摘要，10月22日8组增量另存附件。

原始课程要求MD本轮由成员D直接提供，与E-A-02的SHA256相同。来源核查支持选题功能范围及提交要求，不证明BR01—20的具体业务政策已经签认。完整输入指纹与原件位置见E-D-01及制作核对/输入版本.json。

2 方法与实际执行

表1 独立核查层级与结果

| 方法 | 对象及实际结果 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 来源与静态核对 | 查课程原件、FR/UC/BR/ST及角色责任；24条FR分配12组AC，映射逐条注明未实现能力 | 标准有入口不等于实现通过；无人工签认不升级 |
| 图形与文字 | 看图5-5及脚本，复核M7出口；查5.2结案叙述，沿用B遗留编号 | 未重画A/B模型，模型问题不能由程序结果替代 |
| C程序及文档 | 重跑22组73断言、22组调用重放，全部通过 | 既有断言来自C，同源风险保留；仅顺序内存 |
| 页面操作 | 隐藏Edge执行8组，全部通过，无pageerror；查看终态与窄屏截图 | AI操作，与学生人工走查、真实后台分开 |
| D独立反例 | 新增8组45断言，全部通过；含三阶段恢复、旧回执与后续占用隔离 | 按BR/AC派生，夹具及模拟身份不证明生产能力 |
| 双视角审查 | 两DSH会话首轮独立、第二轮交叉，共4次任务；撤回无依据意见 | 仅文本、不运行程序、不看图；同模型与提示引导风险保留 |

源码及原始日志见E-D-05，两轮上下文和撤回记录见E-D-04。不是把首轮AI观点直接当问题结论。

3 质量报告A项逐项复核

表2 A.1至A.8复核结果

| 要求 | 本次核查结论 | 责任与交接 |
| --- | --- | --- |
| A.1版本与信息 | C首轮版本有明确日期；D副本与v1.1增量可定位。组号及姓名角色对应没有直接记录 | C最终汇编追加增量与D版本；实际成员供身份信息 |
| A.2来源与确认 | 课程原文支持十类功能，A把细化与原始范围区分；没有访谈、教师认可或学生模拟签认被本轮补造 | A组织真实签认；D只核来源与证据性质 |
| A.3图模型 | 八幅基础图均有SVG/PNG及正文引用；M7资格失败出口仍属B轮次保留项 | V-D-005交模型维护及D复核，不写全部通过 |
| A.4状态联动 | C原型及D补测能按三个原阶段恢复；正文5.2缺继续履约分支 | V-D-006保留，程序通过不覆盖文字错误 |
| A.5场景 | 22个脚本的精确调用可重放；四类情境有记录，页面/部分/仅程序有区分 | 学生亲自执行和意见未取得；不填人工通过 |
| A.6原型 | 程序22组、页面8组及D8组反例通过各自限定范围 | 登录认证、发布、评价、真实并发与恢复等未验证 |
| A.7问题闭环 | V-C-04—07按原号追加本轮执行复核，V-C-02已有本地产物；原历史保留 | C登记D引用及版本，模型遗留继续沿号处理 |
| A.8贡献 | A/B/C真实任务供稿与D人工范围决定可定位；AI生成与人的取舍分开 | E-D-09供C引用；不替各人填未发生的签认 |

4 问题处理及结论范围

V-C-04当前恢复与重查、V-C-05当前检查脚本、V-C-06已登记/未登记终态提示、V-C-07程序调用文档，在E-D-05列明的模拟与自动页面范围通过本轮D侧AI复核。V-C-06的UI-C-08覆盖三种未登记分支及双方显示；旧版失败证据沿用C原件，不假称完整重建旧环境。

V-C-02指向的D章节与AI报告已有仓库外成果；这只关闭“本地没有产物”的事实，不把成员交叉审阅、正式汇编或验收列为完成。V-D-005、V-D-006保留模型/文字修订责任。V-C-01及V-C-03只在业务澄清附件沿号保留，按成员D意见不扩写需求正文为新增错误。逐项反例、预期、材料表现、处理者与复核者见E-D-07。

5 多agent意见核查与覆盖判断

测试视角曾把“有标准入口”误判为实现冒充，并引用不存在的“8组全部可点”；业务视角一项标题与正文矛盾，另一项建议会把不同确认性质混为一谈。统管回查并追问后撤回。版本相关候选合并为最终汇编建议，不因历史报告留存而判错。第二轮提出的取消失败保持在AC-D-08已有覆盖，未重复立项。

最终两项建议为质量报告追加v1.1及D引用，以及保持程序、部分页面和完整页面的分层范围。原型有意不覆盖的注册认证、完整检索收藏、评价等保留为未验证范围。未发现有充分依据可直接删除的整项核心业务要求；精简以共用BR、把完整核对表移附件为宜。

6 给C与实际成员的交接

C可按E-D-10的增量段落更新质量报告A.1、A.5—A.8及总索引，不重写或删掉首轮结果；AI报告由D主责，C核对其中原型与执行表述。A、B、C分别交叉核对D新增标准的业务、模型及可检查性，实际记录形成后再追加。

本轮未取得学生人工走查、业务/教师确认及A/B/C对D稿的签认，没有检查真实后台、持久化、性能和外部通知。通过结论只适用于本次明确运行的模拟对象。所有文件均在仓库外，原仓库文件与Git状态按E-D-11作字节及引用检查。